**Plano de Gerenciamento de Requisitos**

**SADis - Sistema de Aproveitamento de Disciplinas**

**1. Versões do documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor(es) | Histórico |
| 1.0 | 03/11/2014 | Daniel Carvalho | Criação do documento |

**2. Objetivo**

Este documento visa definir plano de gerenciamento dos requisitos, estabelecendo meios de se definir os planos de iteração e formas de mitigação de impactos em caso de mudança de requisitos.

**3. Gerenciamento de Requisitos**

O plano de gerenciamento de requisitos a seguir é uma forma de orientar os integrantes da equipe sobre como os processos relacionados aos requisitos deverão ser executados, controlados, monitorados e encerrados.

O controle de requisitos e a matriz de rastreabilidade estão elaborados, respectivamente, no Plano de Controle de Requisitos e na Matriz de Rastreabilidade.

**3.1 Coleta de Requisitos**

A definição do documento de requisitos e da matriz de rastreabilidade, será realizada através da criação de grupos de discussão, que são reuniões das partes interessadas e o gerente de projeto para aprender e definir as expectativas e ações relativas ao produto.

**3.2. Priorização de Requisitos**

A priorização dos requisitos é baseada nos grupos de discussão descritos em 3.1, e está elaborada no Plano de Controle de Requisitos.

**3.3. Rastreabilidade de Requisitos**

A matriz de rastreabilidade de requisitos efetuará o controle de testes relativos aos requisitos, garantindo que os testes cubram 100% dos mesmos. Ela está definida no documento de matriz de rastreabilidade.

**3.4. Modificação de Requisitos**

Em caso de mudança de requisitos, será necessária a reunião da equipe para verificação e validação das modificações que terão de ser aplicadas ao projeto. Havendo consenso de que a modificação é viável, tal mudança deverá ser reportada no Plano de Controle de Requisitos.