

**SADis - Sistema de Aproveitamento de Disciplinas**

**Plano da 2ª iteração**

**Daniel Carvalho**

**Diego Henrique**

**Lucas Costa**

**Vinicius Lins**

**Wendell Araujo**

**William Fabian**

**Planejamento da 1ª iteração**

Este documento tem como finalidade listar os itens que serão entregues na iteração 1

onde foram atribuídas as responsabilidades de cada membro da equipe, sendo assim

abaixo temos objetivos para a iteração.

**Objetivos**

 Analisar os riscos.

 Criar Casos de Uso.

 Criar plano de controle.

 Criar Plano de Iteração.

 Criar plano de projeto.

 Aprender a estabelecer marcos e trabalhar em cima de prazos.

 Criar a prática das reuniões, feedbacks rápidos e trabalho em conjunto.

 Criar tela inicial do SADIsWEB.

 Criar página de solicitação.

Abaixo temos as especificações e descrições das responsabilidades atribuidas a cada

membro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data limite | Avaliador(es) |
| Analise dos riscos | Análise dos possíveis problemas ao decorrer do projeto | Daniel Carvalho | 02/11 | Wendell Araujo  William Fabian  Diego Henrique |
| Criação dos casos de uso | Criar o documento de senário com as possíveis iterações do sistema | Wendell Araujo, Diego Henrique  Vinicius Lins | 02/11 | Lucas Costa  William FAbian |
| Criação do plano de controle | Criar o documento de controle do sistema | Daniel Carvalho Vinicius Lins | 02/11 | Wendell Araujo |
| Criação do plano de Iteração | Criar o documento com uma visão detalhada das tarefas | Diego Henrique | 02/11 | Lucas Costa  Daniel Carvalho |
| Criação do plano de Projeto | Criar o documento com uma visão geral do projeto | William Fabian  Wendell Araujo | 02/11 | Diego Henrique  ViniciusLins |
| Aprendizado de marcos e prazos | Aprender a estabelecer marcos e trabalhar em cima de prazos | Toda a equipe | 02/11 | N/A |
| Criação da pratica de reuniões | Criar a prática de reuniões,feedbacks rápidos e trabalho e conjunto | Toda a equipe | 02/11 | N/A |
| Criação da tela inicial | Criar a tela inicial do sistema | ViniciusLins | 02/11 | Toda a equipe |
| Criação da página de solicitação | Criar a página para a solicitação de | Lucas Costa | 02/11 | Wendell Araujo Diego Henrique |