

**SADis - Sistema de Aproveitamento de Disciplinas**

**Plano da 2ª iteração**

**Daniel Carvalho**

**Diego Henrique**

**Lucas Costa**

**Vinicius Lins**

**Wendell Araujo**

**William Fabian**

**Planejamento da 2ª iteração**

Este documento tem como finalidade listar os itens que serão entregues na iteração 2

onde foram atribuídas as responsabilidades de cada membro da equipe, sendo assim

abaixo temos objetivos para a iteração.

**Objetivos**

 Criar o módulo de login (área restrita gestores/admin do sistema).

 Criar o módulo de acompanhamento de solicitação para o aluno.

 Criar o módulo de gestão (apenas cadastro de gestores).

 Criar o módulo de visualização de solicitações.

 Integrar o projeto no pivotaltracker com o GitHub.

 Hospedar o sistema em um servidor de host

 Criar tela inicial do SADisWEB

 Preparar e realizar os testes exaustivos para a iteração.

 Análise para versão mobile.

Abaixo temos as especificações e descrições das responsabilidades atribuidas a cada

membro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data limite | Avaliador(es) |
| Criação do módulo de login | Criar pagina de login do administrador e gestores | Lucas Costa Diego Henrique | 16/11 | Wendell Araujo William Fabian |
| Criação do módulo de acompanhamento | Criar pagina para acompanhar solicitações | Diego Henrique Vinicius Lins | 16/11 | Wendell Araujo Lucas Costa |
| Criação do módulo de gestão | Criar o cadastro de gestores | Lucas Costa Wendell Araujo | 16/11 | Diego Henrique Vinicius Lins William Fabian  Daniel Carvalho |
| Criação do módulo de visualização | Criar o módulo para visualizar todas as solicitações realizadas | Wendell Araujo  Lucas Costa | 16/11 | Diego Henrique  Daniel Carvalho |
| Integração do  projeto no  pivotaltracker  com o github | Integrar as duas  ferramentas afim  de agilizar o  progresso da equipe | Wendell Araujo | 16/11 | N/A |
| Hospedação do Sistema | Hospedar o sistema em um servidor web | Wendell Araujo | 16/11 | N/A |
| Preparação dos testes | Preparar e criar testes exaustivos para a iteração | Vinicius Lins William Fabian | 16/11 | Toda a equipe |
| Analise de versão mobile | Analisar a implementação de uma versão mobile do sistema | Daniel Carvalho | 16/11 | Toda a equipe |