

**SADis - Sistema de Aproveitamento de Disciplinas**

**Plano da 2ª iteração**

**Daniel Carvalho**

**Diego Henrique**

**Lucas Costa**

**Vinicius Lins**

**Wendell Araujo**

**William Fabian**

**Planejamento da 3ª iteração**

Este documento tem como finalidade listar os itens que serão entregues na iteração 3

onde foram atribuídas as responsabilidades de cada membro da equipe, sendo assim

abaixo temos objetivos para a iteração.

**Objetivos**

 Criar o módulo de alteração de senha.

 Criar o módulo de gerenciamento de cursos.

 Criar o módulo de gerenciamento de disciplinas.

 Criar os níveis de acesso dos usuários.

 Aferir a uma solicitação.

 Envio de dados da Solicitação via e-mail.

 Revisar documentação existente.

 Anexar documentação á uma solicitação.

 Criar o módulo de gestão (restante das funções).

 Criar o aplicativo mobile.

Abaixo temos as especificações e descrições das responsabilidades atribuidas a cada

membro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data limite | Avaliador(es) |
| Criação do módulo de senha | Criar pagina de alteração de senha de um usuário | Diego Henrique | 25/11 | Wendell Araujo William Fabian |
| Criação do módulo cursos | Criar pagina para gerenciar os cursos do sistema | Wendell Araujo  Lucas Costa | 25/11 | Vinicius Lins  Daniel Carvalho |
| Criação do módulo de disciplinas | Criar pagina para gerenciar as disciplinas do sistema | Diego Henrique | 25/11 | Vinicius Lins  Daniel Carvalho |
| Criação dos niveis do sistema | Criar os níveis dos tipos de usuários do sistema, e suas liberdades | Wendell Araujo  Lucas Costa | 25/11 | Diego Henrique  Daniel Carvalho  William Fabian |
| Aferir a uma silicitação | Modificação de um status de solicitação por um usuário do sistema | Lucas Costa Daniel Carvalho | 25/11 | Toda a equipe |
| Envio via e-mail | Enviar os dados da solicitação via e-mail | Diego Henrique | 25/11 | Wendell Araujo  Vinicius Lins |
| Revisão da Documentação | Revisãor todos os documentos no projeto | Diego Henrique  Wendell Araujo William Fabian | 25/11 | N/A |
| Anexar um documento | Anexar a documentação á uma solicitação | Lucas Costa | 25/11 | Toda a equipe |
| Criação do modulo de gestão | Criar todas as funções de gestão do sistema | Diego Henrique  Wendell Araujo  Lucas Costa | 25/11 | Vinicius Lins  Daniel Carvalho  William Fabian |
| Criação do Aplicativo | Criação da versão mobile do sistema | Daniel Carvalho | 25/11 | Toda a equipe |