

**SADis - Sistema de Aproveitamento de Disciplinas**

**Plano da 2ª iteração**

**Daniel Carvalho**

**Diego Henrique**

**Lucas Costa**

**Vinicius Lins**

**Wendell Araujo**

**William Fabian**

**Planejamento da 4ª iteração**

Este documento tem como finalidade listar os itens que serão entregues na iteração 4

onde foram atribuídas as responsabilidades de cada membro da equipe, sendo assim

abaixo temos objetivos para a iteração.

**Objetivos**

 Melhorar a interface do site.

 Melhorar a definição dos direitos de acesso.

 Criar novo estado de solicitação.

 Finalizar todos os testes do sistema.

 Criar envio de atualização de status de uma solicitação via e-mail.

 Modificar a inserção de documento para inserir individualmente por disciplina.

 Resolver problemas de codificação.

 Imprimir comprovante.

 Criar busca de universidade.

 Finalizar toda a documentação.

Abaixo temos as especificações e descrições das responsabilidades atribuidas a cada

membro

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Responsável | Data limite | Avaliador(es) |
| Melhora da interface | Melhorar a interface do site, para uma visualização amsia gradável | Wendell Araujo | 09/12 | Toda a equipe |
| Definição melhorada dos direitos de acesso | Definir de modo final os direitos de acesso ao sistema de todos os usuários | William Fabian  Lucas Costa | 09/12 | Vinicius Lins  Daniel Carvalho |
| Criação de um novo estado | Criar o estado de solicitação Deferindo Presencialmente | William Fabian | 09/12 | Daniel Carvalho |
| Finalização dos testes | Finalizar todos os testes do sistema | Vinicius Lins | 09/12 | Diego Henrique  Daniel Carvalho  William Fabian |
| Envio via e-mail de atualizaçao | Criar envio sobre atualização de status de uma solicitação via e-mail | Diego Henrique  Vinicius Lins | 09/12 | Wendell Araujo |
| Inserção de documentos individualmente | Modificar a inserção de documentos para cada disciplina | Wendell Araujo  Lucas Costa | 09/12 | Daniel CArvalho  Vinicius Lins |
| Resolução de codificação | Resolver problemas decorrentes da codificação (utf-8) | Diego Henrique  Daniel Carvalho | 09/12 | N/A |
| Impressão | Imprimir o comprovante de solicitação | Wendell Araujo  Lucas Costa | 09/12 | Toda a equipe |
| Criação de busca de universidade | Criar um módulo de busca de universidades | Daniel Carvalho | 09/12 | Vinicius Lins  Daniel Carvalho  William Fabian |
| Finalização da Documentação | Finalizar todos os documentos necessários | William Fabian | 09/12 | Toda a equipe |